项目章程

* **项目名称**

高中毕业生填报志愿APP

* **项目经理**

任涵彬

* **项目背景**

当前高考形式越来越严峻，每年高考报名人数呈现逐年上升的趋势，但是每年大学的录取比例却出现稳定甚至下降的趋势。如何填报一个适合毕业生的志愿成为所有高中毕业生和家长头疼的事情。应运而生的许多关于报志愿的辅导教程，以书本或者电子课程的形式呈现，但却缺少销售途径无法扩展知名度。本APP就旨在为高中毕业生提供较为全面的升学信息。

**项目目标**

创建一个为高中毕业生提供升学填报志愿建议的APP，为学生提供较为全面的升学建议。

* **项目范围**
  + 商家支持：入住、管理货品及分类、订单处理、查看历史数据；
  + 学生查询：查询理想大学，专业等并可以购买辅导资料；
  + 公共功能：新闻推送；
  + 管理员功能：商家审核、广告管理、推荐货物管理、分析数据；
* **进度**

2019.4月：组件核心团队，确定产品定位和划定第一版产品的范围；

2019.5月：完成产品的需求细化，设计细化

2019.6-7月：对产品进行上线测试，尽量的吸引更多的学生进行测试。

* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、验收报告；
* **签字**