项目章程

* **项目名称**

高考报考咨询软件

* **项目经理**

任涵彬

* **项目背景**
* 如今高考生在高考成绩下来之后，不可避免的就是报考大学，学生家长们会根据孩子的高考成绩、在其省份的排名等情况，为自己的孩子选一个最适合孩子的大学，但是有些家长由于考虑的情况比较少，使孩子与大学失之交臂，因此高考生的家长急需一种产品能够帮助自己为孩子挑选一所理想的大学，所以我们的产品应运而生。
* **项目目标**

建设并运营一个为高考生挑选最合适自己的大学及专业的高考报考咨询平台，为所有高考过后报考大学的学生或学生家长提供服务。

* **项目范围**
  + 商家支持：进入平台、管理教育相关的视频和电子书等、订单处理、查看历史数据；
  + 高考生家长采购：货物查询及浏览、订阅、结账、评价、个人中心；
  + 公共功能：广告、货物推荐、最新资讯；
  + 管理员功能：商家审核、广告管理、推荐货物管理、资讯安排、分析数据；
* **进度**
  + 2019．3月:组建核心团队和合作模式、确定第一版产品范围及完成第一版产品所需的时间
  + 2019．4月：产品的需求细化、产品设计细化；
  + 2019．5—6月：组建网站建设团队，进入建设期；
  + 2019．7—8月：产品进入测试阶段（吸引尽可能广泛的教育咨询机构商家和高考生的家长进行测试），技术人员解决测试中遇到的问题；
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**