项目章程

* **项目名称**

高考生报考院校查询App

* **项目经理**

任涵彬

* **项目背景**

每年全国高考毕业生将近上千万，差不多三分之二的毕业生都要考虑报考院校的问题。毕业生们存在着十分强烈的了解所有可以报考的院校的需求，如今手机已经成了人们生活不可或缺的一个工具，我们可以通过创建一个App，让毕业生们可以更方便，更快捷，更准确的报考学校。

* **项目目标**

建设并运营一个可以让高考毕业生们查询报考院校的手机App，，为某所有高考毕业生提供便捷、准确的院校信息与报考信息。

* **项目范围**
  + 商家支持：入住、管理货品及分类、订单处理、查看历史数据；
  + 学生采购：院校查询及浏览、收藏、个人中心；
  + 公共功能：广告、院校推荐；
  + 管理员功能：用户审核、广告管理、推荐院校管理、分析数据；
* **进度**
  + 2018．9月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；
  + 2018．10月：产品的需求细化、产品设计细化；
  + 2018．11—12月：组建网站建设团队，进入建设期；
  + 2019．1-3月：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能广泛的商家和学生进行测试）；
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**