项目章程

* **项目名称**

**升学“问”**

* **项目经理**

任涵彬

* **项目背景**

现在我国每年都有许多因为高考志愿填报出错，或者选择学校和专业不适合自己的学生，而且目前社会上还没有一款软件可以兼备学校情况查询和网络课程、以及资讯平台、知名教师咨询等等的软件，我们这款软件的产生势在必行。

* **项目目标**

建设并经营一个兼备学校情况查询和网络课程、以及资讯平台、知名教师咨询等等的软件，以帮助更多高考学生选择适合自己的学校和专业。

* **项目范围**
  + 商家支持：入住、管理货品及分类、订单处理、查看历史数据；
  + 学生：货物查询及浏览、下单、结账、评价、个人中心，以及学生对于心仪学校的收藏，学生在官方平台上发表言论；
  + 公共功能：广告、货物推荐、特定活动、用户聊天；
  + 管理员功能：教育咨询机构审核、知名教师的认证和管理、广告管理、推荐货物管理、活动安排、分析数据；
* **进度**
  + 2019．1月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；
  + 2019．2月：产品的需求细化、产品设计细化；
  + 2019．4—6月：组建软件建设团队，进入建设期；
  + 2019．8-10月：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能广泛的商家和学生进行测试）；
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**

任涵彬